## Slide 1
MICROSOFT 365 COPILOT STUDIO 活用ハッカソン
第2回 事前相談会の目的
1 / 16
Microsoft 365 Copilot Studio 活用ハッカソン｜第2回 事前相談会 報告（2026/7/22〜24）
社外秘 / Confidential
7月22日〜24日に実施した第2回 事前相談会では、第1回後に提出された各チームの企画書を前提に、構築フェーズへ進むための「進捗確認」「技術論点の整理」「ネクストアクションの明確化」を行った。本資料では、各チームの状況を一覧・個票で整理し、あわせて難易度・使用アプリの種類・10月発表の見込みを比較整理する。
進行面 ｜ PROGRESS
進捗確認・伴走支援
各チームの進捗状況の確認
1案の具体化・構築着手に向けた準備度を確認。
ネクストアクションの整理
8月デモ化／9月発表準備／10月役職者向け発表に向け優先順位を明確化。
技術面 ｜ TECHNOLOGY
適合性・実現可能性の助言
Copilot Studio／M365アプリの使い分け
CS・Power Automate・SharePoint・Teams・Forms・Outlook等を助言。
実現可能性・制約の早期論点化
外部Web参照・M365外連携・共有フォルダ・情報区分・本番移行など。
第2回は「企画書提出後の棚卸し」。特に外部参照禁止・M365外連携・本番移行・手順書整備など、事務局判断や横断整理が必要な論点が増加。本資料では各チームの難易度・使用アプリの種類も比較整理する。
※ 特定案への誘導は行わず、各チームの主体的な意思決定を尊重しながら技術・運用・ガバナンス面の助言を実施。

## Slide 2
PROGRESS SUMMARY ｜ 全11チーム
各チームの状況一覧
2 / 16
Microsoft 365 Copilot Studio 活用ハッカソン｜第2回 事前相談会 報告（2026/7/22〜24）
社外秘 / Confidential
全11チームが企画書提出を経て原則1案に整理済み。進捗レベル・難易度・10月発表の見込みとあわせて一覧化。
進捗レベル ▶ Lv1:未絞込／Lv2:2案まで／Lv3:1案確定・理解途上／Lv4:To-Be・アーキ具体化／Lv5:定量効果まで概ね完成 （第2回実施済＝1・2・3・4・5・10・11）
10月見込み（基準＝10月デモに向けた道筋の明確さ）▶ ◎:道筋明確・自走可／○:壁打ち・スコープ調整で間に合う／△:要フォロー（作るものが未確定・再設計中）
チーム | 進捗レベル | 案概要（エージェント名） | 第2回の主な論点・相談 | 難易度 | 10月発表 見込み
T1 |  | 様式チェックAI（カクニンジャ） | 構築の優先順位・開発フォーマット/スケジュール提示の要望 | 中 | ○ 概ね順調
T2 |  | 受付Cエラー原因ナビ | 設計相談用のプロンプト見本が欲しい | 中 | ○ 概ね順調
T3 |  | 加盟店防衛マネジメント支援 | 外部情報参照禁止のリスクと代替策 | 高 | ○ 概ね順調
T4 |  | 市場・企業分析 | 外部Web参照禁止で現行案がガイドラインに抵触 | 高 | △ 要フォロー
T5 |  | 自動リマインド（おはようリマインドくん） | タスク列の作り方・更新に伴う運用保守 | 中 | ◎ 順調
T6 |  | PPT資料作成・会議招集（Forecast ONE） | （第2回未実施）Automate/CSの使い分け・役割分担 | 中〜高 | ○ 概ね順調
T7 |  | 課金精算チェック | （第2回未実施）ナレッジと入力ファイルの分離構成 | 中 | ◎ 順調
T8 |  | 段取りAI | （第2回未実施）1案以外を裏で進めてよいか | 中 | ○ 概ね順調
T9 |  | レビュー進捗管理 | （第2回未実施）社外秘/Salesforce/メール送付可否 | 中〜高 | ○ 概ね順調
T10 |  | 議事録ドラフト生成 | Copilot回答の信頼性・メンター定例の進め方 | 中 | ○ 概ね順調
T11 |  | 社内LAN問合せBot | 本番環境移行・手順書/利用ルールの完成時期 | 中〜高 | ○ 概ね順調
Lv3
Lv3
Lv3
Lv2
Lv5
Lv3
Lv5
Lv4
Lv3
Lv4
Lv4

## Slide 3
APPS ・ DIFFICULTY ・ VOLUME ｜ チーム別比較
使用アプリ（想定）・難易度・ボリュームの比較
3 / 16
Microsoft 365 Copilot Studio 活用ハッカソン｜第2回 事前相談会 報告（2026/7/22〜24）
社外秘 / Confidential
各チームの取り組みに対して「想定される」使用アプリ（企画書＋相談会ベースの予想）を列で可視化し、難易度・ボリュームを併記（メンター担当検討の材料）。色タイル＝使用アプリ。全チームがCopilot Studioを使用。
チーム | 案概要 | 難易度 | Copilot Studio | Power Automate | Share Point | Teams | Outlook | Forms | Power BI | Excel | Word/ PPT | 外部/ その他 | ボリューム
T1 | 様式チェックAI | 中 | ● |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  | 中
T2 | 受付Cエラー原因ナビ | 中 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  | 中
T3 | 加盟店防衛マネジメント支援 | 高 | ● | ● | ● |  |  |  | ● |  |  | ● | 大
T4 | 市場・企業分析 | 高 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● | ● | 中〜大
T5 | 自動リマインド | 中 | ● | ● |  | ● |  | ● |  |  |  |  | 中
T6 | PPT資料作成・会議招集 | 中〜高 | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | ● |  | 大
T7 | 課金精算チェック | 中 | ● |  | ● |  |  |  |  | ● |  | ● | 中
T8 | 段取りAI | 中 | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  | 中
T9 | レビュー進捗管理 | 中〜高 | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |  | ● | 大
T10 | 議事録ドラフト生成 | 中 | ● |  | ● | ● |  |  |  |  | ● |  | 中
T11 | 社内LAN問合せBot | 中〜高 | ● |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  | 大
●＝想定される使用アプリ（列見出しの色＝各アプリ）。全チームがCopilot Studioを使用。
「ボリューム」＝企画着手〜実業務での利用開始（リリース）までに必要な総作業量（開発対象＝エージェント/フロー＋読み込むナレッジ/資料の整備＋連携・権限・本番移行・運用/展開）。10月デモではなく実運用まで／小・中・大で暫定評価。

## Slide 4
ISSUE CATEGORIZATION ｜ 横断的な論点
質疑で挙がった課題の整理
4 / 16
Microsoft 365 Copilot Studio 活用ハッカソン｜第2回 事前相談会 報告（2026/7/22〜24）
社外秘 / Confidential
第2回の相談会（チーム1・2・3・4・5・10・11）で実際に挙がった論点のみを整理。構築に向けた具体的な進め方・制約・展開に関する相談が中心。
カテゴリ（第2回で挙がった論点） | 主な内容 | 該当チーム
外部サイト参照・Web検索の制約／案の再設計 | 外部Web・IR情報の取得は原則禁止（相手先サーバ負荷・訴訟リスク）。抵触する案は練り直しが必要。代替は事前取得してナレッジ化。 | 3, 4
開発の進め方・基本フォーマット／スケジュール提示 | 何を優先しどの手順で進めるかの基本フォーマットが欲しい。8〜9月のスケジュール案内の要望。 | 1, 5
設計相談の進め方・プロンプト見本 | 成果物の作り方・使うアプリ・設定をCopilotチャットで相談する型と、プロンプト見本の提供要望。 | 1, 2
8月デモ設計・効果の見極め | タスク列を仮決め→サンプル数件→Automateで一本通すMVP。整形/ドラフトのみで効果が出るかの見極め。 | 4, 5
Copilot回答の信頼性・検証 | Copilotチャットの回答をそのまま信じてよいか。根拠提示を求め、画面操作・実検証で精度を確認。 | 10
本番環境移行・展開時期・社内申請フロー | 開発環境→本番環境移行の申請/決裁フロー、年度末（3月末）展開を見据えたスピード感・フェーズ設定。 | 11
手順書・利用ルール／運用保守 | 手順書・利用ルールの整備時期（項目出し・全量把握が重要）。Copilot Studio更新に伴う運用保守の懸念。 | 5, 11
メンター制・今後の進め方 | 8月以降のメンター定例（週次/隔週）の進め方を事務局から案内予定。 | 2, 10
▲ 重要：外部Web参照・M365外システム連携・個人情報/機密情報の取り扱いはガイドライン上の制約がある。これらに依存する案は抵触時に再設計が必要となるため、可否は早めに事務局へ確認を（第2回ではチーム3・4が該当）。

## Slide 5
OVERALL ASSESSMENT
全体総括
5 / 16
Microsoft 365 Copilot Studio 活用ハッカソン｜第2回 事前相談会 報告（2026/7/22〜24）
社外秘 / Confidential
第1回→第2回で「未集約」チームは解消し、各チームが構築フェーズの具体論点へ移行。一方、外部Web参照・M365外連携・ファイル格納場所など、実装前に事務局判断が必要な論点が明確化した。
先行・順調なチーム
T5：業務フロー・効果試算・M365標準活用が具体化。8月デモ化に着手可能。
T7：固定ナレッジ＋入力ファイル照合の構成が明確。
T10・11：構成・前提は見えており、権限・運用項目の洗い出しが次フェーズ。
留意・支援が必要なチーム
T4：外部Web参照禁止で企画の中核が抵触し再設計中。作るものの再定義が最優先（唯一の△）。
T3・9：難易度・ボリュームが大。データのOK/NG整理とスコープ設定が前提（道筋はあり）。
T1・2・6：開発手順の型・プロンプト見本・アプリ使い分けの提供で加速。
事務局からの提言
ガバナンス判断を早めに（外部Web・M365外連携・社外秘ファイル読込）。
8月は「一本通るデモ」優先。入力→処理→出力の流れを示す。
9月は発表資料・削減効果・運用項目・手順書/利用ルールの棚卸し。
全体スケジュール
7/9〜13
事前相談会①
〜7/17
企画書提出
7/22〜24
事前相談会②（今回）
8月
構築・デモ化
9月
発表準備・運用整理
10月
最終発表

## Slide 6
TEAM 1 DETAIL ｜ 状況整理
チーム1：様式チェックAI
6 / 16
Microsoft 365 Copilot Studio 活用ハッカソン｜第2回 事前相談会 報告（2026/7/22〜24）
社外秘 / Confidential
1案 絞込済
進捗
Lv3
難易度：中
10月見込み：○
第2回：実施済
▶ 10月見込み（○）の根拠：アプリ像は明確。開発手順の型と事務局のスケジュール提示があれば自走可（壁打ちで解消）。 ｜ ボリューム（〜実業務利用）：中
取り組み内容
カクニンジャ／加盟店提出様式の記載漏れ・形式不備を自動チェック
使用アプリ・データ
Copilot Studio／Copilot Chat／Excel／SharePoint（想定）
リスク・論点
出力結果の揺れが残る。検証条件・判定基準と、AIが担う範囲/人が見る範囲の分離が必要。
主な質問・相談
第2回：構築フェーズで何を優先すべきか、開発の基本フォーマット・スケジュール提示への要望。第1回：回答範囲・フォーマット制御を確認。
回答・助言
8〜9月の進め方・運用設計の道筋を事務局から共有する方向。Copilot Studioは単なるチャットより回答範囲・形式を制御しやすい。
ネクストアクション
チェック項目を分解し、AI判断・自動化・人手確認の境界を設計。サンプル様式で再現性を確認。

## Slide 7
TEAM 2 DETAIL ｜ 状況整理
チーム2：受付Cエラー原因ナビ
7 / 16
Microsoft 365 Copilot Studio 活用ハッカソン｜第2回 事前相談会 報告（2026/7/22〜24）
社外秘 / Confidential
1案 絞込済
進捗
Lv3
難易度：中
10月見込み：○
第2回：実施済
▶ 10月見込み（○）の根拠：対象エラーと回答テンプレを絞ればMVP化可。プロンプト見本で加速。 ｜ ボリューム（〜実業務利用）：中
取り組み内容
受付Cエラー原因ナビゲーター／カード会社向けセルフ解決エージェント
使用アプリ・データ
Copilot Studio／SharePoint／Teams・Web UI／Power Automate（想定）
リスク・論点
エラーファイルの取り込み形式と、回答根拠となるFAQ・ガイドの整備が成否を左右。
主な質問・相談
第2回：設計内容を相談する際のプロンプト見本が欲しいとの要望。第1回：Excel/PDF読込精度が論点。
回答・助言
企画内容を貼り付け、必要な設定・使うべきアプリ・構成案をCopilot Chatに確認する進め方を助言。Excel/PDFは試行で見極める。
ネクストアクション
代表的なエラーパターンと回答テンプレートを絞り、MVP対象の入力・出力例を作成。

## Slide 8
TEAM 3 DETAIL ｜ 状況整理
チーム3：加盟店防衛マネジメント支援
8 / 16
Microsoft 365 Copilot Studio 活用ハッカソン｜第2回 事前相談会 報告（2026/7/22〜24）
社外秘 / Confidential
1案 絞込済
進捗
Lv3
難易度：高
10月見込み：○
第2回：実施済
▶ 10月見込み（○）の根拠：エージェント構想は明確。使用データのOK/NGを整理しスコープを絞れば発表可（ボリューム大）。 ｜ ボリューム（〜実業務利用）：大
取り組み内容
加盟店防衛マネジメントエージェント／営業データ統合・リスク分析・訪問前サマリ
使用アプリ・データ
Power Automate／Power Query／SharePoint／Power BI／Copilot Studio／Salesforce・N-MARK等（取得可否が論点）
リスク・論点
外部情報・Salesforce等の取得制約が大きい。データソースの棚卸しとOK/NG判断が必要。
主な質問・相談
第2回：外部IR等を参照したいが外部情報参照禁止のリスクと代替策。やりたいこと起点で考えるべきかも確認。
回答・助言
外部サイト自動参照は先方サイト負荷・リスク観点で原則NG。必要なら事前取得資料をナレッジ化。To-Beは既存フローに引きずられず設計。
ネクストアクション
使用データをM365内・M365外・外部Webに分類し、MVPで扱う範囲を再定義。

## Slide 9
TEAM 4 DETAIL ｜ 状況整理
チーム4：市場・企業分析
9 / 16
Microsoft 365 Copilot Studio 活用ハッカソン｜第2回 事前相談会 報告（2026/7/22〜24）
社外秘 / Confidential
1案 絞込済
進捗
Lv2
難易度：高
10月見込み：△
第2回：実施済
▶ 10月見込み（△）の根拠：外部Web参照禁止で企画の中核が抵触。代替ユースケースが未確定で再設計中＝作るものが定まっていない。 ｜ ボリューム（〜実業務利用）：中〜大
取り組み内容
市場・企業分析エージェント／企業名・キーワード起点の調査・提案書生成
使用アプリ・データ
Copilot Studio／Power Automate／SharePoint／Teams／Word・PPT／外部Web・RSS・APIは原則不可
リスク・論点
企画価値の中心が外部情報取得の場合、ハッカソン条件下では実装効果が大きく低下。
主な質問・相談
第2回：外部サイトの情報取得が原則禁止となり、現行案がガイドラインに抵触する可能性を確認。
回答・助言
Webサーチを主機能とする場合は案の練り直しが必要。内部資料の整形・ドラフト化だけで効果が出るかを検討するよう助言。
ネクストアクション
外部参照なしで成立するユースケースへ再設計。過去調査DB・社内資料ベースの差分整理などに軸足変更を検討。

## Slide 10
TEAM 5 DETAIL ｜ 状況整理
チーム5：自動リマインド
10 / 16
Microsoft 365 Copilot Studio 活用ハッカソン｜第2回 事前相談会 報告（2026/7/22〜24）
社外秘 / Confidential
1案 絞込済
進捗
Lv5
難易度：中
10月見込み：◎
第2回：実施済
▶ 10月見込み（◎）の根拠：業務フロー・効果・構成が具体化。8月デモの道筋が明確。 ｜ ボリューム（〜実業務利用）：中
取り組み内容
おはようリマインドくん／依頼事項の登録・通知・回答集約・未回答リマインド
使用アプリ・データ
Copilot Studio／Microsoft Forms／Power Automate／Teams／管理ダッシュボード
リスク・論点
運用定着と依頼元の入力ルールが鍵。リマインド設計・回答形式の標準化が必要。
主な質問・相談
第2回：タスク列構成をどう始めるか、Copilot Studio更新に伴う運用保守リスク。第1回：共有フォルダ参照制約。
回答・助言
まずタスク列を仮決めし、3件程度のサンプルを作成してAutomateから一本通す。クラウド更新に伴う不具合は運用保守観点で考慮。
ネクストアクション
MVPは「1依頼登録→対象者通知→回答集約→未回答リマインド」の一連実行を8月中にデモ化。

## Slide 11
TEAM 6 DETAIL ｜ 状況整理
チーム6：PPT資料作成・会議招集
11 / 16
Microsoft 365 Copilot Studio 活用ハッカソン｜第2回 事前相談会 報告（2026/7/22〜24）
社外秘 / Confidential
1案 絞込済
進捗
Lv3
難易度：中〜高
10月見込み：○
第2回：未実施（第1回＋企画書）
▶ 10月見込み（○）の根拠：構成は明確。ファイル収集/PPT生成/会議通知の役割分担を分けて検証すれば発表可（第2回未実施）。 ｜ ボリューム（〜実業務利用）：大
取り組み内容
Forecast ONE／フォーキャスト会議の資料作成と会議招集を自動化
使用アプリ・データ
Copilot Studio／Power Automate／SharePoint・OneDrive／Outlook／Teams／PowerPoint
リスク・論点
ファイルサーバ・OneDrive/SharePoint格納、PPTの自動生成、会議招集の自動化可否を分けて検証が必要。
主な質問・相談
第2回トランスクリプト未添付。第1回：AutomateとCopilot Studioの違い、研修スケジュール、相談先を確認。
回答・助言
AutomateはAIではなく自動化ツールだが時間削減に重要。ファイル収集・PPT生成・会議通知の役割分担を明確化する必要。
ネクストアクション
3つの入力ファイル・前月PPT・出力PPT・会議通知のデータフローをM365内で再設計。

## Slide 12
TEAM 7 DETAIL ｜ 状況整理
チーム7：課金精算チェック
12 / 16
Microsoft 365 Copilot Studio 活用ハッカソン｜第2回 事前相談会 報告（2026/7/22〜24）
社外秘 / Confidential
1案 絞込済
進捗
Lv5
難易度：中
10月見込み：◎
第2回：未実施（第1回＋企画書）
▶ 10月見込み（◎）の根拠：固定ナレッジ＋入力照合の構成が明確で実現性が高い（第2回未実施）。 ｜ ボリューム（〜実業務利用）：中
取り組み内容
加盟店課金精算チェックエージェント／請求・N-Mark・J-SCRUM・CNCデータの突合
使用アプリ・データ
Copilot Studio／SharePoint／ExcelまたはCSV／手動取得データ
リスク・論点
外部システム連携は行わず人手取得データを前提。ファイル命名・フォルダ構成の維持が前提条件。
主な質問・相談
第2回トランスクリプト未添付。第1回：判断基準（ナレッジ）と毎月の入力ファイルを分ける構成を確認。
回答・助言
固定のチェックリストをナレッジとし、毎月の入力ファイルを都度読み込ませて照合・修正出力する設計は実現しやすい。
ネクストアクション
MVPは3種類程度のデータと固定チェック項目で突合結果レポートを作成。

## Slide 13
TEAM 8 DETAIL ｜ 状況整理
チーム8：段取りAI
13 / 16
Microsoft 365 Copilot Studio 活用ハッカソン｜第2回 事前相談会 報告（2026/7/22〜24）
社外秘 / Confidential
1案 絞込済
進捗
Lv4
難易度：中
10月見込み：○
第2回：未実施（第1回＋企画書）
▶ 10月見込み（○）の根拠：会議調整/タスク抽出のどちらを軸にするか決めれば1本デモ可（第2回未実施）。 ｜ ボリューム（〜実業務利用）：中
取り組み内容
段取（Dandori）AI／会議調整・タスク整理・レビュー観点の蓄積
使用アプリ・データ
Copilot Studio／Power Automate／Outlook／Teams／SharePoint
リスク・論点
予定表・会議室・メールへの権限、退職者除外や対象者候補の整備が必要。
主な質問・相談
第2回トランスクリプト未添付。第1回：発表対象の1案以外を裏で作ってよいかを確認。
回答・助言
最終発表は1案だが、2案目を並行して進めることは可。会議調整・タスク抽出を主軸に、レビュー観点蓄積は付加価値と整理。
ネクストアクション
会議調整とタスク抽出のどちらをMVPの中心にするかを確定し、1本のデモシナリオを作る。

## Slide 14
TEAM 9 DETAIL ｜ 状況整理
チーム9：レビュー進捗管理
14 / 16
Microsoft 365 Copilot Studio 活用ハッカソン｜第2回 事前相談会 報告（2026/7/22〜24）
社外秘 / Confidential
1案 絞込済
進捗
Lv3
難易度：中〜高
10月見込み：○
第2回：未実施（第1回＋企画書）
▶ 10月見込み（○）の根拠：管理ツール構想は明確。社外秘/連携は別論点化し、メール検知→管理表→下書きに絞れば発表可（第2回未実施）。 ｜ ボリューム（〜実業務利用）：大
取り組み内容
レビュー進捗管理アシスタント／レビュー対象一覧・依頼・完了確認・リマインド
使用アプリ・データ
Copilot Studio／Power Automate／Outlook／Excel／Teams／共有ファイルサーバ（制約あり）
リスク・論点
開発中案件・社外秘情報の扱い、ファイルサーバ参照、メール自動送信の可否を整理する必要。
主な質問・相談
第2回トランスクリプト未添付。第1回：社外秘ファイルやSalesforce取得、メール下書き・送付可否が論点。
回答・助言
管理ツール化の色が強くCopilot Studioで作りやすい一方、社外秘・共有サーバ・Salesforce等の扱いは事務局判断が必要。
ネクストアクション
まずメール検知→管理表反映→下書き作成までを対象に絞り、ファイルサーバ処理は別論点化。

## Slide 15
TEAM 10 DETAIL ｜ 状況整理
チーム10：議事録ドラフト生成
15 / 16
Microsoft 365 Copilot Studio 活用ハッカソン｜第2回 事前相談会 報告（2026/7/22〜24）
社外秘 / Confidential
1案 絞込済
進捗
Lv4
難易度：中
10月見込み：○
第2回：実施済
▶ 10月見込み（○）の根拠：構成は明確。トランスクリプト権限とドラフト品質の検証を進めれば発表可。 ｜ ボリューム（〜実業務利用）：中
取り組み内容
対面クライテリア議事録ドラフト生成／資料・トランスクリプト・出席者情報から議事録を生成
使用アプリ・データ
Copilot Studio／Teamsトランスクリプト／SharePoint／議事録フォーマット／Word（想定）
リスク・論点
トランスクリプト取得権限、会議形式・ライセンス、フォーマット転記の精度検証が必要。
主な質問・相談
第2回：Copilot Chatの回答をそのまま信じてよいか、今後のメンター定例の進め方を確認。
回答・助言
Copilot回答は必ず正解とは限らないため、根拠提示を求め画面操作・実検証で確認。8〜9月はメンター定例で伴走予定。
ネクストアクション
サンプル会議資料・トランスクリプト・議事録テンプレを用意し、ドラフト生成品質を確認。

## Slide 16
TEAM 11 DETAIL ｜ 状況整理
チーム11：社内LAN問合せBot
16 / 16
Microsoft 365 Copilot Studio 活用ハッカソン｜第2回 事前相談会 報告（2026/7/22〜24）
社外秘 / Confidential
1案 絞込済
進捗
Lv4
難易度：中〜高
10月見込み：○
第2回：実施済
▶ 10月見込み（○）の根拠：構成・前提は明確。FAQ整備・本番移行・運用項目の洗い出しを進めれば発表可。 ｜ ボリューム（〜実業務利用）：大
取り組み内容
社内LAN問い合わせチャットボット／FAQ・申請種別案内の一次受付
使用アプリ・データ
Copilot Studio／SharePointナレッジ／TeamsまたはチャットUI／FAQ整備
リスク・論点
FAQ整備、参照先ナレッジの品質、本番環境移行、利用ルール・運用保守が焦点。
主な質問・相談
第2回：開発環境から本番環境への移行、年度末展開、手順書・利用ルールを社長報告までに完了すべきか。
回答・助言
手順書は完成していれば望ましいが10月時点では準備中でも可。項目出しと全量把握が重要。本番移行は社内申請フローを要確認。
ネクストアクション
FAQをCopilot Studioが処理しやすい形式に整備し、Ph1→Ph2→Ph3展開の運用項目を洗い出す。