## Slide 1: 第2回 事前相談会 チームごとの状況報告
全11チームの進捗状況・使用アプリ・難易度
10月発表に向けた見込みと課題
Microsoft 365 Copilot Studio 活用ハッカソン
2026.07.27
株式会社Low Code

## Slide 2: 本日の内容
第2回 事前相談会（2026年7月22日〜24日 実施）の状況報告
2
01
本日の目的
第2回の位置づけと、確認・整理する範囲
02
各チームの状況一覧
進捗・10月見込み・難易度・ガイドライン適合性
03
エグゼクティブサマリ
S/A/B/Cの分布とフォロー優先順位
04
使用アプリ想定と構築ボリューム
アプリ別の構築量を相対値で比較
05
難易度とガイドライン適合性
作る量・難しさ・制約適合性を分けて評価
06
事務局判断待ち・横断課題
事務局の判断・案内が必要な6項目
07
8月デモに向けた進め方の型
共通メッセージ：8月は一本通す
08
各チームの状況
チーム1〜11の個別状況（1チーム1枚）

## Slide 3: 本日の目的
第1回後に提出された企画書を前提に、構築フェーズへ進むための確認を実施
3
本資料は、株式会社Low Codeが第2回 事前相談会の結果を取りまとめ、事務局向けに各チームの進捗と10月発表に向けた課題・依頼事項を報告するものである。
進行面
進捗の確認と次アクションの整理
各チームの進捗状況の確認
企画の具体化の度合いと、構築に着手できる準備が整っているかを確認。
次アクションの整理
8月：動くデモ／9月：発表準備／10月：発表 に向けた優先順位を明確化。
技術面
適合性と実現可能性の助言
使うアプリの適合性
Copilot Studio・Power Automate・SharePoint・Teams等の使い分けを助言。
実現可能性と制約の早期確認
外部Web参照、M365外システム連携、資料の保管場所、本番移行などを論点化。
全体スケジュール
7/9〜13
事前相談会①
〜7/17
企画書 提出
7/22〜24
事前相談会②（今回）
8月
構築・デモ作成
9月（後半？）
発表準備・運用整理
10月初旬
最終発表

## Slide 4
01
全体の状況と課題
4

## Slide 5: 各チームの状況一覧
進捗・10月発表の見込み・難易度・ガイドライン適合性を1枚で把握する
5
10月見込み ▶ S：発表成功の可能性が非常に高い／A：見込み高い（軽微な整理でデモ化可）／B：重点フォロー（制約確認・スコープ再定義が必要）／C：現行案のままでは難しく再設計が必要
難易度 ▶ 1〜4（数字が大きいほど設計・検証の負荷が高い）／「－」は現行案が制約に抵触し評価不可 ｜ ガイドライン適合性 ▶ ○ 制約内で実現可能／△ 事務局判断または設計変更が必要／× 制約に抵触
チーム | 取り組み | 進捗 | 10月 見込み | 難易 度 | 適合性 | 主な論点 | 事務局アクション
チーム1 | 提出様式の記載漏れ・形式不備をAIが確認 | ③ 1案確定 | A | 3 | ○ | AI判定の揺れ／判定基準の粒度／人の確認範囲 | 開発手順の型・8〜9月スケジュール・プロンプト例を共有
チーム2 | 受付Cエラーの原因・修正・再申請手順を案内 | ③ 1案確定 | A | 3 | ○ | FAQ・ガイドの整備／代表エラーの選定 | 設計相談用プロンプトの見本を配布
チーム3 | 営業データ統合とリスク分析・訪問前サマリ | ③ 1案確定 | B | 4 | △ | 営業システム等の自動取得可否／外部Web不可／情報区分 | 使えるデータをM365内／外／外部Webに分類し可否を明文化
チーム4 | 市場調査・企業分析・アイデア出しの自動化 | － 再設計中 | C | - | × | 外部Web参照禁止に抵触／代替ユースケースが未確定 | 再設計対象として最優先フォロー。新案確定後に再評価
チーム5 | 依頼事項の登録・通知・回答集約・リマインド | ⑤ 効果試算完了 | A | 3 | △ | Forms回答／スケジュール起動が不可／回答状況の保存先 | 通常トリガー禁止・Agent Flow限定をチームへ周知
チーム6 | 月次フォーキャスト会議の資料作成と会議招集 | ③ 1案確定 * | B | 4 | △ | ファイルサーバ参照／スケジュール実行不可／PPT自動生成 | SharePoint/OneDrive格納前提へ変更し、エージェント起動型へ
チーム7 | 請求と関連データの照合・不整合チェック | ⑤ 効果試算完了 * | S | 3 | ○ | ファイル命名規則の維持／判定基準の固定化 | 初回メンター定例でMVPの入力・出力例を確認
チーム8 | 会議調整・タスク抽出・レビュー観点の蓄積 | ④ 設計具体化 | B | 4 | △ | 個人情報・社外秘／予定表・会議室の権限／通常トリガー不可 | 個人情報・ゲスト情報の扱いと予定表参照可否を判断事項化
チーム9 | レビュー対象の一覧化・依頼・完了確認 | ④ 設計具体化 | B | 4 | △ | 共有ファイルサーバ／固定文面の自動送信／受信トリガー不可 | 人確認の要否・ファイルサーバ代替・リリース判定要件を整理
チーム10 | 文字起こしと会議資料から議事録ドラフト生成 | ④ 設計具体化 | A | 3 | ○ | 文字起こしの取得権限／議事録テンプレート | サンプル素材と評価観点を準備し、実機確認で精度を担保
チーム11 | 社内LAN問い合わせの一次受付（FAQ案内） | ④ 設計具体化 | A | 3 | ○ | FAQ整備／本番移行／利用ルール・運用保守 | 本番移行の申請フローと運用項目テンプレートを提示
＊ チーム6・7は第2回 事前相談会が未実施のため、第1回と企画書をもとにした暫定評価。チーム4は現行案が制約に抵触しており、難易度は新案の確定後に再評価する。

## Slide 6: エグゼクティブサマリ：全体状況とフォロー優先順位
10月発表に向けた見込みの分布と、事務局が判断すべき事項
6
多くのチームはMVP化で10月発表可能。ただし、外部Web/外部連携/通常トリガー/個人情報/ファイルサーバ/本番移行の判断が進捗を左右する。
S 1チーム
チーム7
MVP範囲・入出力・デモ筋書きが明確で自走可能
A 5チーム
チーム1・2・5・10・11
軽微な設計整理やプロンプト／ナレッジ整備でデモ化できる
B 4チーム
チーム3・6・8・9
重点フォロー。制約確認・スコープ再定義・権限／データ配置の整理が必要
C 1チーム
チーム4
現行案のままでは難しく、再設計または別案化が必要
フォローの優先順位
最優先
チーム4
現行案の中核が外部Web参照に依存し制約に抵触。難易度ではなく「現行案では評価不可・再設計」として扱い、新案の確定を最優先で支援する。
重点フォロー
チーム3・6・8・9
外部データの取得可否、個人情報・権限、ファイル保管場所、通常トリガーを使わない起動方式の4点を確認し、MVP範囲を絞り込む。
順調・伴走のみ
チーム1・2・5・7・10・11
進め方の型・プロンプト見本の共有と、8月の「一本通す」デモ化の伴走で足りる。
【最重要】Power Automateのエージェントフロー呼び出しは「When an agent calls the flow」のみ。ほかのトリガーは従量課金（Copilot Credits消費）が発生する可能性があるため使用しない。

## Slide 7: 使用アプリ想定と構築ボリューム（相対値）
アプリの数ではなく、アプリごとの構築量の相対値と合計で比較する
7
数値は工数ではなく、スライド比較用の相対値（各アプリ0〜40程度）。Copilot Studioは全チームが使用するため省略せず計上している。
チーム | Copilot Studio | Power Automate | Share Point | Teams | Outlook | Forms | Power BI | Excel | Word/ PPT | その他 | 合計 | 構築ボリューム（相対）
チーム1 | 25 | 5 | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  | 55 | 
チーム2 | 30 | 5 | 15 | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 60 | 
チーム3 | 30 | 10 | 20 |  |  |  | 15 | 20 | 5 | 10 | 110 | 
チーム4 | 現行案は制約に抵触しており再設計中のため、構築ボリュームは未評価 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | －
チーム5 | 25 | 25 | 10 | 15 |  | 10 |  |  |  | 5 | 90 | 
チーム6 | 25 | 30 | 25 | 10 | 10 |  |  | 15 | 30 |  | 145 | 
チーム7 | 25 | 5 | 15 |  |  |  |  | 25 | 5 |  | 75 | 
チーム8 | 30 | 25 | 10 | 15 | 25 |  |  |  |  | 5 | 110 | 
チーム9 | 30 | 35 | 25 | 10 | 15 |  |  | 20 | 5 | 10 | 150 | 
チーム10 | 25 | 5 | 15 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 85 | 
チーム11 | 30 | 5 | 20 | 10 |  |  |  |  | 5 | 5 | 75 | 
＊ 空欄は使用想定なし。数値が大きいアプリほど、そのアプリ上で作り込む量が多い。チーム6のOneDrive（10）はSharePointに合算している。

## Slide 8: 難易度とガイドライン適合性の分離評価
「作る量（ボリューム）」「作り方の難しさ（難易度）」「制約適合性」を混同しない
8
難易度の定義
1
Copilot Studio標準機能・SharePointナレッジ中心で成立。フローや権限設計が軽い。
2
M365標準アプリを複数使うが、標準的な設定・単純な連携で成立。
3
ナレッジ設計、AI判定、ファイル入出力、権限整理、人の確認設計など、設計力が必要。
4
技術検証・運用設計・権限/情報分類判断が多い。MVPスコープを強く絞る必要がある。
－
現行案が制約に抵触、または作るものが再設計中であり、現案の難易度評価は行わない。新案で再評価する。
ガイドライン適合性の定義
○
制約内で実現可能。標準コネクタ・M365内データ・エージェント呼び出しフローで構成可能。
△
実現可能性はあるが、事務局判断または設計変更が必要。
×
現行案が制約に抵触。再設計が必要。
難易度「－」は、現行案が制約に抵触し案自体の再設計が必要なため、現案では評価しないことを示す（チーム4）。新案の確定後に再評価する。
難易度 × ガイドライン適合性の分布
難易度 1
難易度 2
難易度 3
難易度 4
難易度 －
適合性 ○
T1・T2・T7・T10・T11
適合性 △
T5
T3・T6・T8・T9
適合性 ×
T4
※ 構築ボリューム（作る量）はスライド7を参照。ボリュームが大きくても難易度が高いとは限らない。

## Slide 9: 事務局判断待ち・横断課題一覧
複数チームに共通し、事務局の判断・案内が必要な事項
9
カテゴリ | 事務局に判断・案内いただきたい内容 | 該当チーム
コスト/ライセンス | エージェントフローの起動は「When an agent calls the flow」のみ。ほかのトリガーは従量課金が発生する可能性があるため使用しない。 | 全チーム、特にチーム5/チーム6/チーム8/チーム9
外部Web/外部API | Web検索・RSS・外部API・スクレイピングは不可。必要な資料は事前に取得しSharePointに置いて参照する。 | チーム3/チーム4
個人情報/権限 | 社員・協力会社・ゲストの予定表、メール、Teams情報をCopilot Studio・Power Automateで利用してよいか。 | チーム8/チーム9
ファイル保管 | 共有ファイルサーバではなくSharePoint／OneDriveへの格納を原則化できるか。 | チーム5/チーム6/チーム9
本番移行 | 開発環境から本番環境への移行、申請、承認、リリース判定の要件。 | チーム11、全チーム共通
メール送信 | 固定文面のTeams／Outlook通知について、人による確認が必要となる条件。 | チーム9/チーム6/チーム8
【最重要】Power Automate 起動ルール
Power Automate側でエージェントフローを呼び出すときは、必ず「When an agent calls the flow（エージェントがフローを呼び出したとき）」のみ利用すること。ほかのトリガーでは従量課金（Copilot Credits消費）が発生する可能性があるため、必ず守ること。
使用禁止：スケジュール実行／Dataverse更新／Forms回答／手動ボタン／メール受信／その他の通常トリガー
推奨構成
Copilot Studio
When an agent
calls the flow
Power Automate
SharePoint /
Teams / Outlook
メンターは設計レビュー時に開始トリガーを必ず確認する

## Slide 10: 8月デモに向けた進め方の型
各チームへの共通メッセージ：8月は範囲を絞って「一本通す」
10
8月は作り込みではなく、入力→処理→出力を一本通すことを最優先とする。
1
MVPを1本に絞る
複数の機能を並行して作らず、最も効果が見えるユースケースを1つ選ぶ。
2
入力・処理・出力を1例で定義
サンプルの入力ファイルと、期待する出力の形を先に決める。
3
Copilot Studioから開始する
利用者がエージェントに依頼して動き出す、オンデマンド型の構成にする。
4
フローはエージェント呼び出しのみ
Power Automateは「When an agent calls the flow」でのみ起動する。
5
8月は一本通すデモ、9月は発表・運用整理
9月に発表資料・削減効果・運用項目・手順書の棚卸しを行う。
この型は、8月のメンター定例で各チームの進捗を確認する際の共通の観点としても使用する。Power Automateを使う構成では、開始トリガーが「When an agent calls the flow」になっているかを必ず確認する。

## Slide 11
02
各チームの状況
11

## Slide 12: チーム1：加盟店提出様式の自動チェック
エージェント名：カクニンジャ
12
進捗
③ 1案確定
難易度 中
10月見込み A
第2回 実施済
ボリューム 中
10月発表の見込み（A）の根拠：作るものは明確。開発手順の型とスケジュール提示があれば自走できる。
取り組み内容
加盟店から提出される様式の記載漏れ・形式不備をAIがチェックする。
使用アプリ・データ（想定）
Copilot Studio ／ Copilot チャット ／ Excel ／ SharePoint（想定）
リスク・論点
AIの判定結果にばらつきが出る可能性。判定基準と「AIに任せる範囲／人が確認する範囲」の切り分けが必要。
相談された内容
第2回：構築フェーズで何を優先すべきか。開発手順の型（基本フォーマット）と8〜9月のスケジュール提示が欲しい。
助言した内容
8〜9月の進め方は事務局から共有する方針。Copilot Studioは通常のチャットより回答範囲・出力形式を制御しやすい点が利点。
次アクション
チェック項目を分解し、AI判断・自動化・人の確認の境界を設計。サンプル様式で結果の再現性を確認する。

## Slide 13: チーム2：受付Cエラーの原因案内
エージェント名：受付Cエラー原因ナビゲーター
13
進捗
③ 1案確定
難易度 中
10月見込み A
第2回 実施済
ボリューム 中
10月発表の見込み（A）の根拠：対象エラーと回答テンプレートを絞れば動くデモを作れる。指示文の見本で加速。
取り組み内容
カード会社が受付エラーの原因を自分で解決できるよう、AIが原因と対処を案内する。
使用アプリ・データ（想定）
Copilot Studio ／ SharePoint ／ Teams・Web画面 ／ Power Automate（想定）
リスク・論点
エラーファイルの取り込み形式と、回答の根拠となるFAQ・ガイドの整備状況が成否を左右する。
相談された内容
第2回：Copilotに設計や成果物を相談するときの指示文（プロンプト）の見本が欲しい。
助言した内容
企画内容をそのまま貼り付け、「必要な設定・使うべきアプリ・構成案」を尋ねる進め方を助言。ファイル形式は試して見極める。
次アクション
代表的なエラーパターンと回答テンプレートを絞り、最初に作る範囲の入力・出力例を用意する。

## Slide 14: チーム3：加盟店防衛マネジメント支援
エージェント名：加盟店防衛マネジメントエージェント
14
進捗
③ 1案確定
難易度 高
10月見込み B
第2回 実施済
ボリューム 大
10月発表の見込み（B）の根拠：構想は明確。使うデータの可否を整理し範囲を絞れば発表できる（作業量は大）。
取り組み内容
営業データを統合し、リスク分析や訪問前のサマリをAIが作成する。
使用アプリ・データ（想定）
Power Automate ／ Power Query ／ SharePoint ／ Power BI ／ Copilot Studio ／ 営業システム等（取得可否が論点）
リスク・論点
外部情報・営業システムからの取得制約が大きい。使うデータを洗い出し、可否の判断を得る必要がある。
相談された内容
第2回：外部のIR情報等を参照したいが、外部情報の参照禁止によるリスクと代替策を知りたい。
助言した内容
外部サイトの自動参照は相手先サーバへの負荷などの観点から原則不可。必要な資料は事前に取得し参照資料として登録する方法が現実的。
次アクション
使うデータを「M365内／M365外／外部Web」に分類し、最初に作る範囲を再定義する。

## Slide 15: チーム4：市場・企業分析
エージェント名：市場・企業分析エージェント
15
進捗
② 2案から選定中
難易度 高
10月見込み C
第2回 実施済
ボリューム 中〜大
10月発表の見込み（C）の根拠：外部Web参照の禁止で企画の中心が抵触。代替案が未確定で、作るものが定まっていない。
取り組み内容
企業名やキーワードを起点に、調査結果の整理と提案書のドラフトをAIが作成する。
使用アプリ・データ（想定）
Copilot Studio ／ Power Automate ／ SharePoint ／ Teams ／ Word・PowerPoint（外部Web・RSS・APIは原則不可）
リスク・論点
企画の中心が外部情報の取得であるため、今回の条件下では実装できる効果が大きく下がる。
相談された内容
第2回：外部サイトからの情報取得が原則禁止となり、現在の案がガイドラインに抵触する可能性を確認したい。
助言した内容
Web検索が主機能となる場合は案の練り直しが必要。手元の資料を整えてドラフト化するだけで効果が出るかを検討するよう助言。
次アクション
外部参照なしで成立する使い方に再設計する（過去の調査結果や社内資料をもとにした整理など）。

## Slide 16: チーム5：依頼事項の自動リマインド
エージェント名：おはようリマインドくん
16
進捗
⑤ 効果試算まで完了
難易度 中
10月見込み A
第2回 実施済
ボリューム 中
10月発表の見込み（A）の根拠：業務の流れ・効果・構成まで具体化済み。8月のデモまで道筋が明確。
取り組み内容
依頼事項の登録・通知・回答集約・未回答者へのリマインドを自動化する。
使用アプリ・データ（想定）
Copilot Studio ／ Microsoft Forms ／ Power Automate ／ Teams ／ 管理ダッシュボード
リスク・論点
運用の定着と、依頼元の入力ルールが鍵。リマインドの設計と回答形式の標準化が必要。
相談された内容
第2回：管理表の項目立てをどう始めるか。Copilot Studioの更新に伴う保守リスクも知りたい。
助言した内容
まず項目を仮決めし、3件程度のサンプルで Power Automate から一連の流れを通す。更新による不具合は運用保守の観点で考慮が必要。
次アクション
「依頼1件の登録→対象者へ通知→回答集約→未回答リマインド」を8月中に動くデモにする。

## Slide 17: チーム6：会議資料作成と会議招集の自動化
エージェント名：Forecast ONE
17
進捗
③ 1案確定
難易度 中〜高
10月見込み B
第2回 未実施
ボリューム 大
10月発表の見込み（B）の根拠：構成は明確。資料収集・資料生成・会議通知を分けて検証すれば発表できる。
取り組み内容
フォーキャスト会議の資料作成と、会議の招集をあわせて自動化する。
使用アプリ・データ（想定）
Copilot Studio ／ Power Automate ／ SharePoint・OneDrive ／ Outlook ／ Teams ／ PowerPoint
リスク・論点
資料の保管場所、資料の自動生成、会議招集の自動化は、それぞれ分けて実現性を検証する必要がある。
相談された内容
第2回は未実施。第1回では Power Automate と Copilot Studio の違い、研修の予定、困ったときの相談先を確認。
助言した内容
Power AutomateはAIではなく自動化の道具だが、時間削減には重要。資料収集・資料生成・会議通知の役割分担を明確にする必要がある。
次アクション
3つの入力資料・前月資料・出力資料・会議通知について、データの流れをM365内で整理する。

## Slide 18: チーム7：加盟店課金精算のチェック
エージェント名：加盟店課金精算チェックエージェント
18
進捗
⑤ 効果試算まで完了
難易度 中
10月見込み S
第2回 未実施
ボリューム 中
10月発表の見込み（S）の根拠：固定の判断基準＋毎月の入力照合という構成が明確で、実現性が高い。
取り組み内容
請求データと関連システムのデータを突き合わせ、差異をAIがチェックする。
使用アプリ・データ（想定）
Copilot Studio ／ SharePoint ／ Excel または CSV ／ 人手で取得したデータ
リスク・論点
外部システムと直接つながず人手取得データを前提とするため、ファイル名やフォルダ構成の維持が前提条件になる。
相談された内容
第2回は未実施。第1回では、判断基準と毎月の入力ファイルを分ける構成について確認。
助言した内容
固定のチェックリストを判断基準として登録し、毎月の入力ファイルは都度読み込んで照合・修正出力する構成は実現しやすい。
次アクション
まず3種類程度のデータと固定のチェック項目で、突合結果のレポートを作成する。

## Slide 19: チーム8：会議調整・タスク整理の支援
エージェント名：段取（Dandori）AI
19
進捗
④ 設計まで具体化
難易度 中
10月見込み B
ボリューム 中
10月発表の見込み（B）の根拠：会議調整とタスク整理の構成は明確。個人情報の取り扱いに関する事務局判断が前提となるが、範囲を絞れば発表できる。
取り組み内容
会議の調整、タスクの洗い出し、レビュー観点の蓄積をAIが支援する。
使用アプリ・データ（想定）
Copilot Studio ／ Power Automate ／ Outlook ／ Teams ／ SharePoint
リスク・論点
予定表・会議室・メールへのアクセス権限に加え、参照範囲に含まれる個人情報・社外秘の取り扱い可否（事務局判断）が前提となる。
相談された内容
第2回：会議室予約・タスク管理でOutlook・Teamsを参照するため、個人情報や社外秘が含まれる。取り扱いを事務局で決めてほしい。あわせて外部Web参照が禁止となる理由も確認。
助言した内容
参照範囲には社員・協力会社・ゲスト（当社メンバーを含む）の個人情報が入りうるため、事務局判断として整理し回答する。外部Web参照はスクレイピングに該当し、相手先サーバへの負荷や攻撃と見なされるリスクがあるため原則不可。
次アクション
個人情報の取り扱い可否について事務局の回答を待ちつつ、会議調整とタスク抽出のどちらを中心にするか決め、デモの筋書きを1本作る。
第2回 実施済

## Slide 20: チーム9：レビュー進捗の管理
エージェント名：レビュー進捗管理アシスタント
20
進捗
④ 設計まで具体化
難易度 中〜高
10月見込み B
ボリューム 大
10月発表の見込み（B）の根拠：作業を3フェーズに分解し分業方針も定まった。進め方は自走できており、事務局確認（メール送信・ファイルサーバー）が前提。
取り組み内容
レビュー対象の一覧化、依頼、完了確認、リマインドまでを自動化する。
使用アプリ・データ（想定）
Copilot Studio ／ Power Automate ／ Outlook ／ Excel ／ Teams ／ 共有ファイルサーバ（制約あり）
リスク・論点
定型メールの自動送信で人の確認が必要かの判断、共有ファイルサーバーの参照可否が前提。社外秘情報の扱いも整理が必要。
相談された内容
第2回：Power Automateで固定文面を自動送信する場合も人の確認が必要か。ファイルサーバーの扱い。チーム内で分業が可能か。機能の使い方も習得したい。
助言した内容
定型文書であれば確認不要と考えられるが、送信条件は事務局に確認する。作業は①Automateでのファイル収集②Copilot Studioでのチェック③Automateでのタスク管理の3フェーズに分かれるため、各工程の入出力を定義して分担し、1名が全体管理を行う。分担案はCopilotチャットに各自の理解度を入力して相談するとよい。
次アクション
3フェーズ（収集→チェック→タスク管理）で担当を分け、各工程の入力・出力を定義する。ファイルサーバーはSharePointでどこまで対応できるかを確認し、Copilot Studio研修で機能を習得する。
第2回 実施済

## Slide 21: チーム10：対面会議の議事録ドラフト生成
エージェント名：議事録ドラフト生成エージェント
21
進捗
④ 設計まで具体化
難易度 中
10月見込み A
第2回 実施済
ボリューム 中
10月発表の見込み（A）の根拠：構成は明確。文字起こしの権限とドラフト品質の検証を進めれば発表できる。
取り組み内容
会議資料・文字起こし・出席者情報から、議事録のドラフトをAIが作成する。
使用アプリ・データ（想定）
Copilot Studio ／ Teams の文字起こし ／ SharePoint ／ 議事録フォーマット ／ Word（想定）
リスク・論点
文字起こしの取得権限、会議形式やライセンス、決まった書式への転記精度の検証が必要。
相談された内容
第2回：Copilotチャットの回答をそのまま信じて進めてよいか。今後の定例の進め方も知りたい。
助言した内容
Copilotの回答は必ず正解とは限らないため、根拠の提示を求め、実際の画面操作で確認する。8〜9月は定例で伴走予定。
次アクション
サンプルの会議資料・文字起こし・議事録テンプレートを用意し、ドラフトの品質を確認する。

## Slide 22: チーム11：社内LAN問い合わせチャットボット
エージェント名：社内LAN問い合わせチャットボット
22
進捗
④ 設計まで具体化
難易度 中〜高
10月見込み A
第2回 実施済
ボリューム 大
10月発表の見込み（A）の根拠：構成・前提は明確。FAQ整備・本番移行・運用項目の洗い出しを進めれば発表できる。
取り組み内容
社内LANに関するFAQや申請種別の案内を、チャットボットが一次受付する。
使用アプリ・データ（想定）
Copilot Studio ／ SharePoint（参照資料） ／ Teams またはチャット画面 ／ FAQ
リスク・論点
FAQの整備状況と参照資料の品質、本番環境への移行、利用ルールと運用保守が焦点。
相談された内容
第2回：開発環境から本番環境への移行、年度末の展開、手順書・利用ルールを社長報告までに完成させるべきか。
助言した内容
手順書は完成していれば望ましいが、10月時点では準備中でも可。項目の洗い出しと全体量の把握が重要。本番移行は社内の申請フローを要確認。
次アクション
FAQをCopilot Studioが扱いやすい形に整備し、段階展開（第1〜第3フェーズ）の運用項目を洗い出す。